# DIRTEC VISUAL STUDIO
TOMO III – FRONTEND ARCHITECTURE
PARTE 2
AUDITORÍA DEL EDITOR VISUAL

# Objetivo

Analizar la arquitectura actual del editor visual, identificar responsabilidades, dependencias y establecer el plan de refactorización hacia una arquitectura modular.

# 1. Estado actual del editor

La auditoría realizada sobre el editor permitió identificar una arquitectura funcional sólida pero con una concentración importante de responsabilidades en un conjunto reducido de archivos principales. El editor integra árbol, inspector, vista real, assets, historial, componentes y lógica de publicación.

# 2. Responsabilidades detectadas

## Selection

Gestión del elemento seleccionado.

## Tree

Representación jerárquica del documento.

## Inspector

Edición de propiedades.

## Renderer

Sincronización con la Vista Real.

## Assets

Biblioteca de recursos.

## History

Deshacer, rehacer y checkpoints.

## Publish

Persistencia y publicación.

# 3. Hallazgos

El editor concentra responsabilidades que deben dividirse en módulos.

La Vista Real ya puede convertirse en la única representación visual.

El Diseño Rápido introduce complejidad innecesaria.

El árbol debe representar el modelo del documento y no únicamente el DOM.

El inspector evolucionará hacia un comportamiento completamente contextual.

# 4. Estrategia de modularización

editor/
 core/
  selection/
  tree/
  inspector/
  renderer/
  assets/
  history/
  publish/
  responsive/
  components/

Cada módulo tendrá una API interna y responsabilidades claramente delimitadas.

# 5. Plan de migración

Retirar Diseño Rápido.

Convertir Vista Real en único lienzo.

Extraer módulos sin modificar el comportamiento.

Validar pruebas funcionales.

Eliminar código legado únicamente cuando deje de tener referencias.

# 6. Resultado esperado

El frontend evolucionará hacia un editor modular, mantenible y preparado para soportar el DIRTEC Component Engine V1, reduciendo deuda técnica y facilitando nuevas funcionalidades sin comprometer la estabilidad.